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                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 5
  с. Мусорка                                                                                  18 марта 2022 года                                                                               
О подготовке и проведении пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский в 2022 году.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68- ФЗ и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Создать на основе Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Мусорка сельскую, постоянно действующую противопаводковую комиссию, совместно с руководителями администрации поселения, предприятий (независимо от форм собственности) в составе:
Председатель комиссии: Отинов Сергей Геннадьевич - Глава сельского поселения Мусорка;
Члены комиссии:

- Лучин Андрей Васильевич;

- Новичкова Ольга Александровна;

- Грызлова Ирина Ивановна;                                     

- Костин Алексей Вячеславович; 

- Морев Владимир Александрович;  

- Лебедев Игорь Анатольевич;

- Трифанихин Александр Васильевич.

2. Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский в 2022 г. (Приложение № 1)

3. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности подготовить до 21.03.2022 г. все аварийно - спасательные службы (материально и технически) к пропуску паводковых вод. 
3.1.  Назначить начальником эвакопункта Отинова Сергея Геннадьевича. Заместителем начальника назначить Лебедева Игоря Анатольевича. Проинструктировать сотрудников Дома Культуры с. Мусорка о подготовке к размещению населения в случае наводнения.
4. Провести расчистку водосбросных путей.

5. Закупить соляную смесь.

6. Произвести обследование оврагов вблизи населенных пунктов по готовности к пропуску весеннего половодья.

7. Создать запасы материальных средств, в том числе теплой одежды, резиновых сапог, питьевой воды.
7.1. Запланировать проведение сходов населения с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов.

7.2. Подготовить памятки, листовки по действиям населения при угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации связанной с паводком или половодьем.

8. Провести предупредительные мероприятия по минимизации и исключению подтоплений на территории населенных пунктов от паводковых вод.

8.1 Заключить договор с подрядными организациями на выпилку льда и предоставление спецтехники для расчистки водоотводных путей.
9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Мусорка» и на официальном сайте сельского поселения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Мусорка
муниципального района Ставропольский

Самарской области                                                                      С.Г. Отинов
Приложение № 1 
к Распоряжению администрации с/п Мусорка муниципального района Ставропольский

от 18.03.2022г № 5
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории с/п Мусорка муниципального района Ставропольский в 2022 г.

	п/п |
	Наименование мероприятий
	Срок исполне​ния
	Ответственный за исполнение

	1                                     2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского поселения  Мусорка
	 18.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	2.
	Разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и

 территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	18.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	3.
	Отработать перечень населенных пунктов, находящихся в зоне периодического подтопления и затопления паводковыми водами. Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, с учетом анализа прохождения паводка в прошлые годы. Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных
	18.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	4.
	Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления)
	24.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	5.
	Определить места эвакуации людей и крупного рогатого скота из районов возможного подтопления. Разработать планы эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	21.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	6.
	Провести сходы населения (встречи) с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	24.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	7.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов
	На период паводка
	Отинов Сергей Геннадьевич

	8. 
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Отинов Сергей Геннадьевич

	9.
	Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. Создать необходимый резерв для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий
	21.03.2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	10.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	Март-апрель 2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	11.
	Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и межведомственную противопаводковую комиссию Самарской области о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления(подтопления) территорий и населенных пунктов и  мерах по обеспечению -деятельности населения
	Март-апрель 2022
	Отинов Сергей Геннадьевич

	12.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках
	На период паводка
	Отинов Сергей Геннадьевич


ГРАФИК

Круглосуточного дежурства работников администрации

Сельского поселения Мусорка в период таяния талых вод.

	№ п/п
	Дата
	Ф.И.О.
	Контактные телефоны

	1
	15.03.2022
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	2
	16.03.2021
	Грунюшкина Елена Васильевна
	89084003391

	3
	17.03.2021
	Максимов Игорь Александрович
	89376629264

	4
	18.03.2021
	Сорокин Александр Анатольевич
	89608350086

	5
	19.03.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	6
	20.03.2021
	Грунюшкина Елена Васильевна
	89084003391

	7
	21.03.2021
	Максимов Игорь Александрович
	89376629264

	8
	22.03.2021
	Сорокин Александр Анатольевич
	89608350086

	9
	23.03.2021
	Ефимов Игорь Вячеславович
	89053067659

	10
	24.03.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	11
	25.03.2021
	Грунюшкина Елена Васильевна
	89084003391

	12
	26.03.2021
	Максимов Игорь Александрович
	89376629264

	13
	27.03.2021
	Сорокин Александр Анатольевич
	89608350086

	14
	28.03.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	15
	29.03.2021
	Ефимов Игорь Вячеславович
	89053067659

	16
	30.03.2021
	Грунюшкина Елена Васильевна
	89084003391

	17
	31.03.2021
	Максимов Игорь Александрович
	89376629264


26-43-84 – диспетчер распредсетей

28-28-37 – единая дежурно-диспетчерская служба по Ставропольскому району

28-17-24, 22-59-66 – дежурный ОВД

Дежурные по ПЭП:

89631190168 – Желнина Татьяна Викторовна

89874580719 – Якушкина Татьяна Анатольевна
ГРАФИК

Круглосуточного дежурства работников администрации

Сельского поселения Мусорка в период паводка.

	№ п/п
	Дата
	Ф.И.О.
	Контактные телефоны

	1
	01.04.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	2
	02.04.2021
	Болотников Константин Николаевич
	89171274626

	3
	03.04.2021
	Ефимов Игорь Вячеславович
	89053067659

	4
	04.04.2021
	Грунюшкина Елена Васильевна
	89084003391

	5
	05.04.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	6
	06.04.2021
	Сорокин Александр Анатольевич
	89608350086

	7
	07.04.2021
	Максимов Игорь Александрович
	89376629264

	8
	08.04.2021
	Болотников Константин Николаевич
	89171274626

	9
	09.04.2021
	Ефимов Игорь Вячеславович
	89053067659

	10
	10.04.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	11
	11.04.2021
	Грунюшкина Елена Васильевна
	89084003391

	12
	12.04.2021
	Максимов Игорь Александрович
	89376629264

	13
	13.04.2021
	Сорокин Александр Анатольевич
	89608350086

	14
	14.04.2021
	Сесина Оксана Вячеславовна
	89061295977

	15
	15.04.2021
	Ефимов Игорь Вячеславович
	89053067659


26-43-84 – диспетчер распредсетей

28-28-37 – единая дежурно-диспетчерская служба по Ставропольскому району

28-17-24, 22-59-66 – дежурный ОВД

Дежурные по ПЭП:

89631190168 – Желнина Татьяна Викторовна

89874580719 – Якушкина Татьяна Анатольевна
